BillQyro Remaining Work Plan

Antigravity/AI Code Editor-এর জন্য ধাপে ধাপে বাকি কাজের ডকুমেন্ট

উদ্দেশ্য: এই ফাইলটি BillQyro project folder-এ রেখে Antigravity-কে বলবে—“এই ডকুমেন্ট পড়ে বাকি কাজগুলো ধাপে ধাপে implement করো, existing working features break করবে না।”

# ১. বর্তমান Status

| Feature | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| PWA / Install App | Complete | Website phone/desktop app-এর মতো install করা যাবে। |
| Live Invoice Link | Complete | Public link অন্য Gmail/device/incognito-তে কাজ করছে। |
| Public Invoice Page | Complete | Read-only customer invoice page আছে। |
| Payment Proof | Complete/Test Needed | I Have Paid, proof submit, approve/reject test করতে হবে। |
| Smart Country Setup | Pending | India/Bangladesh/Other auto regional setup। |
| Admin Premium Control | Pending | Simple admin plan & feature control। |
| Manual Premium Activation | Pending | User payment request -> admin approve premium। |
| PDF Currency Font Fix | Pending | ₹/৳ symbol ঠিকভাবে render করতে হবে। |
| IndexedDB Offline Upgrade | Later | LocalStorage main database না রেখে bigger offline storage। |
| Final QA & Launch | Pending | সব feature end-to-end test। |

# ২. Antigravity-এর জন্য Master Rules

Brand name সব জায়গায় BillQyro থাকবে। পুরোনো BillMint নাম ব্যবহার করা যাবে না।

Existing PWA, PDF download, Live Invoice Link, publicInvoices, payment proof, dashboard, settings, admin panel—কিছু break করা যাবে না।

User dashboard সহজ রাখতে হবে; normal shop owner যেন বুঝে use করতে পারে।

Admin panel heavy করা যাবে না। Admin panel শুধু platform, users, free/premium plan, limit, feature access control করবে।

Customer public invoice page সবসময় read-only থাকবে। Customer edit করতে পারবে না; শুধু view, pay, proof submit করতে পারবে।

Existing invoice snapshots change করা যাবে না। New settings শুধু new invoice-এ apply হবে।

Default language English থাকবে। Country শুধু currency/payment/tax control করবে; language শুধু UI labels control করবে।

Production build অবশ্যই শেষে run করতে হবে এবং zero errors হতে হবে।

# ৩. Priority Order

Smart Country Setup + Regional Settings

Admin Premium Control

Manual Premium Activation System

PDF Currency Font Fix

IndexedDB Offline Storage Upgrade

Final QA, polish, and launch checklist

# ৪. Task 1 - Smart Country Setup + Regional Settings

লক্ষ্য: নতুন user প্রথম login-এর পর country select করবে। Country অনুযায়ী currency, payment method, tax label, invoice defaults auto set হবে।

First login setup wizard দেখাবে যদি setupCompleted false/missing থাকে।

Step 1: Country select - India, Bangladesh, Other।

Step 2: Business Profile - business name, owner name, phone, email, address, optional logo।

Step 3: Payment Setup - country অনুযায়ী fields auto change।

Step 4: Language - default English; options English, Bengali, Hindi।

India হলে INR ₹, UPI, Manual, GST, UPI ID, Payee Name, optional GSTIN।

Bangladesh হলে BDT ৳, bKash, Nagad, Rocket, Manual, VAT, wallet number fields।

Other হলে manual currency, Manual/Bank Transfer/Custom Payment Link, Tax।

Settings page-এ Regional Settings section থাকবে।

Invoice create করার সময় regionalSettingsSnapshot, businessSnapshot, paymentSettingsSnapshot save করতে হবে।

Live invoice link এবং PDF snapshot data use করবে, current changed settings নয়।

## Task 1 Testing

New user login করলে setup wizard আসে।

India select করলে ₹/UPI/GST আসে, bKash/Nagad hide থাকে।

Bangladesh select করলে ৳/bKash/Nagad/Rocket/VAT আসে, UPI hide থাকে।

Invoice PDF এবং Live Link correct currency/payment দেখায়।

Country পরে change করলে old invoice change হয় না।

# ৫. Task 2 - Simple Admin Premium Control

লক্ষ্য: Admin panel simple থাকবে। সব user/invoice edit করার জায়গা হবে না। Admin শুধু platform-level plan/feature control করবে।

Admin dashboard summary: total users, active users, free users, premium users।

User management: block/unblock user, plan view।

Plan & Feature Control section add করতে হবে।

Free monthly invoice limit default 15।

Feature access control: Live Invoice Link, Payment Proof, Custom Logo, Premium PDF Themes, WhatsApp Share, Cloud Sync, Reports, Customer Database।

Feature access option: Free / Premium / Disabled।

Upgrade prompt শুধু user limit cross করলে বা premium feature use করতে চাইলে দেখাবে।

Admin panel design clean এবং mobile-friendly রাখতে হবে।

## Recommended Plan Rules

Free Plan: 15 invoices/month, basic PDF, basic customer list, manual payment details, limited invoice theme।

Premium Plan: unlimited invoices, live invoice link, payment proof verification, multiple invoice themes, WhatsApp share, business logo, customer database, reports, cloud sync।

# ৬. Task 3 - Manual Premium Activation System

লক্ষ্য: শুরুতে automatic payment gateway না দিয়ে manual premium system রাখা সহজ ও safe।

User Upgrade page/button থাকবে।

User premium request submit করবে: plan, paid amount, payment method, transaction ID, screenshot optional।

Admin panel-এ Premium Requests list থাকবে।

Admin approve করলে user premium active হবে।

Premium expiry date থাকবে; monthly/yearly later add করা যাবে।

Admin reject করলে reason save হবে।

User dashboard-এ plan badge দেখাবে: Free / Premium / Expired।

## Manual Premium Testing

Free user premium request submit করতে পারে।

Admin request দেখতে পারে।

Approve করলে feature unlock হয়।

Expiry date পেরোলে plan Free/Expired হয়।

# ৭. Task 4 - PDF Currency Font Fix

লক্ষ্য: PDF-এ ₹ বা ৳ ভুল glyph হিসেবে যেন না দেখায়। আগে ₹ symbol ¹2510.00 হিসেবে দেখা গিয়েছিল।

PDF renderer-এ rupee/taka supported font use করতে হবে।

Recommended fonts: Noto Sans, Noto Sans Bengali, DejaVu Sans, Inter with currency support।

@react-pdf/renderer Font.register ঠিকভাবে configure করতে হবে।

Currency formatting helper centralize করতে হবে।

PDF, web invoice, public invoice, WhatsApp message—সব জায়গায় same formatter use করা ভালো।

Old invoices snapshot currency symbol অনুযায়ী render করবে।

## PDF Font Testing

India invoice PDF: ₹2510.00 ঠিক দেখায়।

Bangladesh invoice PDF: ৳2510.00 ঠিক দেখায়।

No broken glyph, no ¹ symbol।

A4/A5 PDF layout ভাঙে না।

# ৮. Task 5 - IndexedDB Offline Storage Upgrade

লক্ষ্য: LocalStorage unlimited নয়। তাই LocalStorage-কে main database না রেখে IndexedDB ব্যবহার করতে হবে।

LocalStorage থাকবে small settings, theme, language, quick flags, draft state-এর জন্য।

IndexedDB থাকবে invoices, customers, payment history, offline drafts, sync queue-এর জন্য।

Firebase/Firestore থাকবে cloud sync, cross-device data, public live invoice links-এর জন্য।

Existing localStorage invoices first-load migration করে IndexedDB-তে copy করতে হবে।

Migration successful না হওয়া পর্যন্ত old localStorage data delete করা যাবে না।

Sync status add করতে হবে: Synced, Offline Saved, Sync Pending, Sync Failed।

Online হলে save to IndexedDB + Firestore। Offline হলে save to IndexedDB + syncPending।

Internet ফিরে এলে pending invoices Firestore/publicInvoices sync হবে।

PDF files বা large base64 screenshots LocalStorage-এ রাখা যাবে না।

## IndexedDB Testing

Internet off করে invoice save করলে Offline Saved/Synced Pending দেখায়।

Internet ফিরে এলে sync হয়।

LocalStorage quota error আসে না।

Existing invoices migrate হয়।

# ৯. Task 6 - Final QA & Launch Checklist

New user signup/login।

First login setup wizard।

India/Bangladesh/Other settings।

Invoice create, edit, save।

PDF preview/download/print।

Currency symbol in PDF।

Live invoice link from same browser, incognito, other Gmail, phone।

Public page read-only verification।

Payment proof submit from public page।

Owner approve/reject payment।

Paid amount, balance due, status update।

WhatsApp share message।

PWA install on Android, Chrome/Edge desktop, iOS manual guide।

Firebase env variables in Vercel Production।

Firestore rules for publicInvoices read and private invoice protection।

Admin premium feature lock/unlock।

Free invoice limit।

Vercel production redeploy।

# ১০. Antigravity-কে কী বলবে

এই ফাইলটি project folder-এ রাখার পরে Antigravity-কে নিচের নির্দেশনা দেবে:

Please read the document file named “BillQyro_Remaining_Work_Plan.docx” in this project folder. Follow the remaining work plan step by step. Do not break completed features: PWA install, PDF generation, Live Invoice Link, publicInvoices, payment proof, dashboard, settings, and admin panel. Start with Task 1: Smart Country Setup + Regional Settings. After each task, run production build and summarize changed files, created files, testing steps, and any issues found.

# ১১. Important Final Notes

একসাথে সব task implement না করে এক task করে build/test করা ভালো।

প্রতিটি বড় change-এর পরে Git commit করা উচিত।

Live link এবং Firebase publicInvoices feature working আছে—এটা কোনোভাবেই break করা যাবে না।

Admin panel simple রাখাই BillQyro-এর জন্য best।